| Смета | Наименование работ | Сумма |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые за 2024 год в 2025г (Замена труб на Заречной стороне) |  |  |  |  |  |
|  | Май |  |  |  |  |
|  | Монтаж частотного преобразователя на скважину в третьей улице |  | 49400,00 | Самозанятый Бухаров А.И. |  |
|  | Итого: |  | 49400,00 |  |  |
|  | Июнь |  |  |  |  |
| 1. | Обрезка старых стальных труб Ду150,Ду100 и Ду80 вдоль 8 ул для футляров: -4 футляра Ду150 длиной 4,0м -2 футляра Ду80 длиной 4,0м -2 футляра Ду80 длиной 6,0м |  | 5000,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 2. | Разработка грунта вручную для устройства траншей и установки футляров: - 4 траншеи 0,25х0,25х4,0м - 2 траншеи 0,25х0,25х4,0м - 2 траншеи 0,25х0,25х6,0м 3 м3 |  | 4500,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 3. | Установка футляров из стальных труб Ду150,Ду100 и Ду80 при пересечении дорог: - 4 футляра Ду150 длиной 4,0м - 2 футляра Ду80 длиной 4,0м - 2 футляра Ду80 длиной 6,0м |  | 5000,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 4. | Прокладка труб ПНД ф 75х4,5 1200м *45,00 |  | 54000,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 5. | Прокладка труб ПНД ф50х3,0 2500м*35,00 |  | 87500,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 6. | Установка фитингов компрессионных ф75 7 шт х 300 |  | 2100,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 7. | Установка фитингов компрессионных ф50 27 шт х 300 |  | 8100,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 8. | Установка седелок ф75х 1/2" 92шт х 111 |  | 10212,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 9. | Установка седелок ф50х 1/2" 113шт х 111 |  | 12543,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
|  | Кислород технический, баллон 40л 1шт |  | 400,00 | нарезка труб Ду150 для футляров для прокладки труб под дорогами в проулках между ул 2и3,1и2,1и13,14и13 |  |
|  | Ремонт кислородного баллона 1шт |  | 1800,00 |  |  |
|  | ПНД тройник 50х32х50 3шт |  | 969,60 |  |  |
|  | Заглушка 25 на трубу 1щт |  | 120,00 |  |  |
|  | Футорка 25*15 латунь 1шт |  | 136,80 |  |  |
|  | Футорка 1/4*1/2 латунь 1шт |  | 64,80 |  |  |
|  | ПНД Муфта перех 50*32 3шт |  | 580,80 |  |  |
|  | ПНД Заглушка цанговая 50 5шт |  | 680,00 |  |  |
|  | Клапан обратный латун.пруж.д/пат Ду50 Ру25 Aguasfera 1шт |  | 3170,00 |  |  |
|  | Тройник ПЭ 50 SPEKTR 10шт |  | 2260,00 |  |  |
|  | Муфта переход ПЭ с нар.труб.резьбой 50х2 ТПК 2шт |  | 352,00 |  |  |
|  | Фланцевое соединение 75х80мм(3"),PN16,KEXING, Китай 5шт |  | 10235,00 |  |  |
|  | Резьба d50 сталь 2шт |  | 140,00 |  |  |
|  | Сгон d50 сталь 2 шт |  | 272,00 |  |  |
|  | Кран с дренажем и воздухоотв.1/2 руч ГГ VALTEC 1шт |  | 646,40 |  |  |
|  | Электроды STAVINOX 6013-ПромДжет д.3,0мм (2кг) 2кг |  | 740,00 |  |  |
|  | Клапан обратный латун.пруж.д/лат Ду50 Ру25 Aguasfera 1шт |  | 3170,00 |  |  |
|  | Муфта ВН рез.20-1/2 пнд 1шт |  | 35,00 |  |  |
|  | Муфта нар.рез. 20-1/2 пнд 1шт |  | 30,00 |  |  |
|  | Монтаж оборудования частотного преобразователя на скважину в третью улицу |  | 20000,00 | Самозанятый Бухаров А.И. |  |
|  | Монтаж частотных преобразователей на скважину в конце второй улицы и скважину у правления |  | 100000,00 | Самозанятый Бухаров А.И. |  |
|  | Итого: |  | 334757,40 |  |  |
|  | Июль |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования частотных преобразователей на скважину в конце второй улицы и скважину у правления |  | 40000,00 | Самозанятый Бухаров А.И. |  |
|  | Отвод 32 пнд 2шт |  | 180,00 |  |  |
|  | Отвод нар.рез.32-1 пнд 2шт |  | 160,00 |  |  |
|  | Муфта нар.рез. 32-1 пнд 2шт |  | 130,00 |  |  |
|  | Шаровый кран 1" с электроприводом АС220В 1шт |  | 2626,00 |  |  |
|  | Установка фитингов компрессионных ф75 10 шт |  | 3000,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
|  | Установка фитингов компрессионных ф50 10шт |  | 3000,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
|  | Установка седелок ф75х1/2" 11шт |  | 1221,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
|  | Установка седелок ф50х1/2" 11шт |  | 1221,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
|  | Прокладка труб ПНД ф75х4,5 19м |  | 860,00 | ИП Идрисов Р.М. |  |
| 1. | ПНД Муфта 50 17шт |  | 3600,57 | ООО "Сантехпроект" |  |
| 2. | ПНД Фланцевое соединение 50х2" 3шт |  | 2354,10 | "-"-"-"- |  |
| 3. | ПНД Отвод 50 6шт |  | 1514,77 | "-"-"-"- |  |
| 4. | Переходник вн.-нар. 1"х1/2" никель VALTEC уп.10/140 1шт |  | 180,65 | "-"-"-"- |  |
| 5. | ПНД Муфта 75 5шт |  | 2830,82 | "-"-"-"- |  |
| 6. | ПНД Отвод 75 10шт |  | 7016,52 | "-"-"-"- |  |
| 7. | ПНД Муфта перех.50-32 10шт |  | 1896,02 | "-"-"-"- |  |
| 8. | ПНД Муфта 50х2 НР 16шт |  | 2170,07 | "-"-"-"- |  |
| 9. | ПНД Тройник 50 10шт |  | 3775,88 | "-"-"-"- |  |
| 10. | ПНД Тройник 50х1х50 НР 3шт |  | 796,92 | "-"-"-"- |  |
| 11. | Переходник 25г-15ш латунь под шестигран ключ 2шт |  | 231,45 | "-"-"-"- |  |
| 12. | Кран с дренажем и воздухоотв.1/2 руч ГГ VALTEC уп.12/108 2шт |  | 1254,20 | "-"-"-"- |  |
| 13. | ПНД Отвод 32х3/4 НР 1шт |  | 67,35 | "-"-"-"- |  |
| 14. | ПНД Муфта 32х3/4 НР 1шт |  | 52,89 | "-"-"-"- |  |
| 15. | Седелка для полиэтиленовых труб 75х1/2 92шт |  | 17829,90 | "-"-"-"- |  |
| 16. | Седелка для полиэтиленовых труб 50х1/2 114шт |  | 16149,26 | "-"-"-"- |  |
| 17. | ПНД Тройник 75 3шт |  | 2922,90 | "-"-"-"- |  |
| 18. | ПНД Заглушка цанговая 50 11шт |  | 1450,52 | "-"-"-"- |  |
| 19. | ПНД Муфта перех.75-50 17шт |  | 9952,57 | "-"-"-"- |  |
| 20. | ПНД Тройник 50х32х50 4шт |  | 1272,13 | "-"-"-"- |  |
| 21. | ПНД Кран шаровый Ду32 3шт |  | 1037,08 | "-"-"-"- |  |
| 22. | Нипель 15 латунь 3шт |  | 123,05 | "-"-"-"- |  |
| 23. | Тройник 15г-15г-15г латунь 2шт |  | 224,20 | "-"-"-"- |  |
| 24. | Футорка 1/4*1/2 латунь 3шт |  | 165,78 | "-"-"-"- |  |
| 25. | Заглушка 15 в трубу латунь (НР) 1шт |  | 25,06 | "-"-"-"- |  |
| 26. | Фум лента вода(Россия) 50гр 1шт |  | 137,14 | "-"-"-"- |  |
| 27. | Манометр радиальный 2шт |  | 372,18 | "-"-"-"- |  |
| 28. | Клапан обратный 2" VALTEC уп.3/24 1шт |  | 1983,73 | "-"-"-"- |  |
| 29. | Труба 20 ПЭ 100 SDR 11-20х2.0 50м |  | 1167,02 | "-"-"-"- |  |
| 30. | ПНД Муфта 20х1/2 НР 7шт |  | 181,72 | "-"-"-"- |  |
| 31. | ПНД Муфта 20х1/2 ВР 7шт |  | 221,53 | "-"-"-"- |  |
| 32. | ПНД Кран шаровый Ду50 5шт |  | 4545,89 | "-"-"-"- |  |
|  | Итого: |  | 139901,87 |  |  |
|  | Всего: |  | 524059,27 |  |  |